清华大学研究生社会实践项目征集表

| 项目名称 （20字以内） | 锂电池充电控制电路设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目具体 任务描述 | 项目背景：柔性铜铟镓硒(CIGS)太阳电池+锂电池，可与衣服、背包、帐篷等相结合，形成应用广泛的发电纸、发电包、发电帐篷、发电衣服等移动能源产品。柔性CIGS太阳电池为锂电池充电过程中，需要控制电路对锂电池充电过程进行管控，保障整个充电过程安全、可靠并实现光能到电能最大效率转换。 项目目标：设计一款用于柔性CIGS太阳电池的锂电池充电控制电路，要求工作电压DC 1~5 V、太阳电池输入功率1~5W，并实现1~5W任意功率太阳电池下的MPPT（最佳功率追踪）功能。 关键问题或技术： 1）CIGS太阳电池伏安特性以及影响因素； 2）CIGS 太阳电池 MPPT实现方法及电路设计； 3）锂电池充电过程控制（预充、恒流充、恒压充）。 现有条件： 公司提供办公电脑； 提供相应规格CIGS太阳电池； 提供电路打样厂家； 提供标准辐照计、源表、万用表、锂电池等测试需求器件。 人员安排： CIGS太阳电池MPPT设计 1人 锂电池充电过程控制电路设计 1人 时间安排： 第1周：CIGS太阳电池特性学习并掌握项目要求； 第2周：确定MPPT实现方法（充电控制IC选型）； 第3周：充电控制电路设计； 第4~5周：控制电路打样以及光伏电池片样品制作； 第6周：电路测试及总结。 |  |  |  |  |
| 所需研究生的 学科方向 | 微电子与纳电子学系、电子工程系（有硬件开发经验者佳） |  |  |  |  |
| 需要研究生事先做何准备工作 | 太阳电池MPPT常见方法、锂电池充电过程控制 |  |  |  |  |
| 工作量预计(天) | 30 | 注：学校规定暑期社会实践时间为6周（含30个工作日） | 需求人数 | 2 |  |
| 单位名称 | 绵阳金能移动能源有限公司 |  | 邮政编码 |  |  |
| 单位准备工作 (填是或否) | 1、能否提供合适项目课题的详细需求； |  |  |  | 是 |
|  | 2、能否指定专人负责研究生实践期间的管理和指导工作； |  |  |  | 是 |
|  | 3、能否落实必要的工作环境和食宿等生活条件。 |  |  |  | 是 |
| 备注 |  |  |  |  |  |